# ZÁPIS A USNESENÍ

# č. 1/2011

ze zasedání zastupitelstva městyse,

konaného dne 23. února 2011 v zasedací místnosti ÚM.

Přítomni :	Čípek Vladimír

Hasoň Pavel

Hošek Jiří, ing., místostarosta

Mikulášek Josef, ing., starosta

Mikulášek Marek

Mynařík Zdeněk

Nováková Jitka

Zouhar Libor

4 občané dle prezenční listiny

# Výsledky projednání jednotlivých bodů programu.

1. Zahájení.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta, přivítal všechny přítomné občany a členy zastupitelstva, konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je usnášeníschopné 
(v okamžiku zahájení bylo přítomno 8 členů).

Poté navrhl složení návrhové komise (Ing. Jiří Hošek, Jitka Nováková a Libor Zouhar) a ověřovatelů zápisu (Pavel Hasoň a Marek Mikulášek). Návrhy byly přijaty jednomyslně (8,0,0). Rovněž tak jednomyslně (8,0,0) byl schválen navržený program jednání.

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.

Bylo konstatováno, že z minulého zasedání byly všechny úkoly splněny.

3. Projednání a schválení výsledku inventarizace majetku městyse Sloup k 31.12.2010.

Starosta předložil zastupitelstvu městyse výstupy všech dílčích inventarizačních komisí a soupisy majetku navrženého k vyřazení (1x v budově úřadu městyse v hodnotě 21.438,- Kč, 1x v kulturním domě v hodnotě 7.310,30 Kč, 1 x v objektu technického zázemí v hodnotě 20.845,- Kč a 1x v hasičské zbrojnici v hodnotě 23.612,74 Kč).

Zastupitelstvo městyse po projednání jednomyslně (8,0,0) schválilo jak vyřazení majetku dle předložených vyřazovacích protokolů, tak i celkový výsledek inventarizace k datu 31.12.2010.

4. Informace o stavu přípravy a realizace obecních investic.

V úvodu své zprávy starosta městyse zmínil ještě i úspěšné pořízení nové hasičské cisterny a zprovoznění nového vrtu u vodojemu – investice dokončené v roce 2010.

Poté podal podrobnou informaci o současném stavu nejrozsáhlejší investice, společné s obcí Šošůvka – stavby ČOV a kanalizace. K datu 31.1.2011 bylo na stavbě proinvestováno 37.142.559,45 Kč, což představuje 32,31 % celkového objemu prací (na vlastní ČOV je to 34,26 %, na kanalizaci v Šošůvce 32,45 % a na kanalizaci ve Sloupě 31,61 %). Toto plnění zhruba odpovídá harmonogramu prací, velkým problémem stavby je však i nadále skutečnost, že SFŽP stále ještě neuvolnil jedinou korunu z přiznané dotace a půjčky. Smlouva se SFŽP byla podepsána v prosinci 2010 a všechny další vyžádané doklady byly Fondu dodány (včetně ručitelského prohlášení třetí osoby za půjčku Fondu), přesto se průběžné financování dosud nerozběhlo. Snad tento stav nebude již dlouho přetrvávat.

Svazek kromě toho musí řešit už i budoucí provozování ČOV, které v podstatě nastane už ke dni 1.7.2011, kdy budou stávající splašky „přepojeny“ na novou čistírnu a začne se likvidovat čistírna stávající. K tomuto datu musí mít Svazek vyřízené oprávnění k provozování ČOV (k čemuž nyní hledá odpovědného zástupce), musí mít souhlas vodohospodářského orgánu k předčasnému užívání a musí mít v pracovním poměru pracovníka k obsluze ČOV. Se všemi napojenými domácnostmi musí mít ke stejnému dni uzavřené smlouvy, které Svazku připraví současný provozovatel čistírny VAS a.s., divize Boskovice. Další smlouvy pak budou nabíhat současně s připojováním dalších domácností, především ze Šošůvky.

Další investice „Zateplení objektu Základní školy Sloup“ je připravena k zahájení v měsíci březnu. Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem je podepsána, nyní probíhá výběrové řízení na poskytovatele úvěru a připravuje se harmonogram postupu prací. I zde však dosud marně čekáme na podpis smlouvy o dotaci se SFŽP, takže řešíme stejný problém jako u ČOV.

Dětské hřiště u mateřské školy bude zahájeno ihned, jak to dovolí počasí. Tato stavba musí být hotova a vyúčtována do 30.6.2011.

Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo tuto podrobnou informaci na vědomí.

5. Rozhodnutí ve věci výstavby dalších pečovatelských bytů.

Starosta předložil zastupitelstvu k rozhodnutí záměr výstavby dalších šesti pečovatelských bytů v sousedství stávajícího objektu chráněného bydlení.

Lhůta podání žádosti o dotaci je do 28.2.2011. Dne 22.2.2011 vydal Stavební úřad MÚ Blansko pod č.j. SÚ ÚV 22/2011 Veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, kterou je třeba opatřit podpisy celkem 31 třetích osob, aby autorizovaný inspektor Ing. Rizner z Blanska mohl vystavit Certifikát nahrazující stavební povolení. Pokud se podaří podpisy zajistit 
a získat tak potřebný certifikát, může být žádost o dotaci v pátek 25.2.2011 zkompletována a v pondělí 28.2.2011 na MMR podána.

Rozpočet stavby představuje částku 7.255,1 tis.Kč a dotace může činit 6 x 650 tis.Kč, což je 3.900,0 tis.Kč. Rozdíl ve výši 3.355,1 bude třeba uhradit z vlastních prostředků, a to zčásti v roce 2011 a zčásti v roce následujícím. V návrhu rozpočtu roku 2011 je proto navržena částka 1.600,0 tis.Kč a v rozpočtovém výhledu je pro rok 2012 navržena částka zbývající.

Po projednání tohoto záměru a při konstatování skutečnosti, že o pečovatelské byty je v obci čím dál větší zájem (v evidenci úřadu městyse je 17 žádostí), pak zastupitelstvo městyse jednomyslně (8,0,0) schválilo jak záměr této výstavby, tak podání žádosti na MMR, dofinancování stavby z vlastních zdrojů i pravidla pro výběr nájemců a uzavírání nájemních smluv.

6. Schválení rozpočtu městyse Sloup na rok 2011.

Starosta rozeslal všem členům zastupitelstva konečný návrh rozpočtu na rok 2011 společně s pozvánkou na zasedání. Rozpočet byl navržen a předložen jako vyrovnaný s příjmy 26.620,8 tis.Kč, výdaji 35.174,4 tis.Kč a financováním 8.553,6 tis.Kč. Rozpočet obsahoval kromě provozních výdajů také částky na zateplení školy (19.546,0 tis.Kč), na ČOV a kanalizaci jako příspěvek Svazku Sloup-Šošůvka (540 tis.Kč), na chodníky a inženýrské sítě v sídlišti Sloup-sever (1 mil.Kč), na generální opravu kulturního domu (1.350,0 tis.Kč), na dětské hřiště (vlastní podíl 105 tis.Kč), na opravu Salmova hřbitova (200 tis.Kč), na chodníky a osvětlení na hřbitově (420 tis.Kč), na pořízení nového územního plánu (350 tis.Kč), nákup malotraktoru (617 tis.Kč) a na další pečovatelské byty (1.800,0 tis.Kč).

K takto sestavenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, jelikož však ještě nebyla podepsána smlouva o dotaci na zateplení školy ani nebyla uzavřena úvěrová smlouva na dofinancování této stavby, byla z návrhu rozpočtu tato investice na straně příjmů i výdajů vyjmuta a návrh byl v několika dalších paragrafech upraven, aby byl rozpočet i po této úpravě vyrovnaný. Stavba zateplení školy bude do rozpočtu zahrnuta rozpočtovým opatřením ihned po podpisu smlouvy o dotaci a smlouvy úvěrové.

Zastupitelstvo městyse pak jednomyslně (8,0,0) schválilo takto upravený rozpočet s příjmy 11.919,6 tis.Kč, výdaji 15.073,2 tis.Kč a financováním 3.153,6 tis.Kč.

7. Schválení upraveného rozpočtového výhledu.

Současně s rozpočtem zastupitelstvo městyse jednomyslně (8,0,0) schválilo také upravený rozpočtový výhled do roku 2020, zahrnující mimo jiné i vlivy přijetí úvěrů a půjček na stavby Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace a Zateplení základní školy a na nákup nové hasičské cisterny. Rozpočtový výhled dostatečně potvrzuje, že rozpočet městyse se stávající úrovní především daňových příjmů tuto „úvěrovou zátěž“ unese, i když v letech 2013-2015 nebudou prostředky na žádné nové investice.

8. Různé.

- Starosta podal členům zastupitelstva městyse informaci o provedeném měření intenzity a kvality signálu DV – T, které prokázalo, že území městyse je plně pokryto dostatečně kvalitním signálem pro příjem pozemního digitálního vysílání programů ČT – ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV Barrandov, TV Public. Měření provedla firma TV-ČT spol. s r.o. Blansko – Ing. Jaroslav Kala.

- Zastupitelstvo městyse jednomyslně (8,0,0) schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby „Stavební úprava plynárenského zařízení Sloup, číslo stavby 44151“ na pozemku p.č. 134/2 v k.ú. Sloup v Moravském krasu, s dotčením tohoto pozemku v rozsahu 18 m2 za jednorázovou úhradu 3.600,- Kč.

- Zastupitelstvo městyse jednomyslně (8,0,0) schválilo upravený a aktualizovaný povodňový plán městyse Sloup.

- Zastupitelstvo městyse jednomyslně (8,0,0) schválilo pana Martina Čachotského, bytem Sloup č.p. 232, za člena kontrolního výboru.

9. Usnesení.

V souladu se všemi předchozími hlasováními bylo návrhovou komisí zformulováno závěrečné usnesení z jednání zastupitelstva.

10. Závěr.

Závěrem starosta všem přítomným poděkoval za účast a zasedání ukončil.

Ve Sloupě dne 24. února 2011.

Zapsal:  Ing. Josef Mikulášek ..............................................

Předseda návrhové komise : Ing. Jiří Hošek ..............................................

Ověřovatelé zápisu:  Pavel Hasoň ...............................................

Marek Mikulášek ..............................................